Lifeafter 拆包 —— 思路与进展（优化版）

一、拆包准则与目标

（一）执行原则：原始文件只读，拆包成果在 E:\la拆包项目内；卡点先上网查案例，无果再自行思考。

（二）主要功能：拆包体验服，分析未上线内容。

（三）本项目目标：制作如下信息的文字表、图鉴；并预知未上线内容

1、人物时装与武器皮肤：纹理图、海报、3D 模型定位链与预览；

2、异变核芯：属性文字、代码定位与预览；

3、活动界面与抽奖奖池：文字、图片资源定位、预览与渲染；

4、过滤信息：不拆建筑物、PVE 相关信息。

二、参考信息

（一）版本与服务器：

（1）文件路径：测试服 E:\mrzh 为拆包对象（有抢先内容，但可能不完整）；正式服 E:\lifeafter 为对比对象。

（2）服务器分支：分经典服、简单生存服、会员服三大类；共享底层大资源，但具体实装内容不同。主要拆包简单生存服相关信息；

（三）基础信息：

1、引擎：NeoX（游戏专用引擎）；2026 年 4 月 16 日底层美术重构；11 月据说要出极简画质版本；

2、历史更新信息已汇总，请据此来避免误判旧内容为新内容

（四）文件后缀：npk = 重构前旧资源；fpk = 4 月资源；gpk = 8 月当前资源。

三、拆包器功能规划

（零）一些拆包思路：

（1）锚点法（由正式服倒推定位）、文字表定位法、正式服测试服对比法、热更新与全量对比法

（2）会员服的“盲盒”有可能会侧面体现部分内容，也值得关注。

（一）资源文件定位与制作索引（待补充）

1、三大文件路径

1、Documents：补丁 / 哈希表 / 纹理表 / 按需资源包；

2、res：主资源包，三层历史架构；

3、bin：各版程序运行库。

2、索引表设计规划：

1、内容索引：基于各文件主要内容的索引，待全量扫描补充；

2、时间索引：基于各文件更新时间的索引，游戏文件夹内有更新日志，可读取，也可以自行扫描记录。

3、历史更新内容：汇聚自网络或自编补充，用于排除旧内容

注：文件索引目录汇总在：E:\la拆包项目\文档索引，将成果索引标号，并制作readme作为文件夹索引

（三）拆包功能（选定路径后对本地游戏文件拆包）：

1、格式支持：支持全格式支持深度全量拆包

2、筛选拆包：支持基于索引筛选条件拆包

3、效率优化：智能多线程调度（充分利用 CPU 和 GPU 性能，最高用到 80%，以不卡死电脑为限）。

（四）转化与预览功能：

1、转化文件：可读形式，bin 彻底深度转为可读 txt（要求全面算法，包括不限于倒序）；dds 转为 png；

2、整理汇编：基于转化后内容产生文字表、图片表与3D模型预览

（1）文字表：

A道具总表

B时装类：武器皮肤表（特效子表）、人物时装表、载具表、

C战力类：异变核芯表、武器表

D活动类：活动表、芯片抽奖、时装奖池等道具表

（目前思路：热更新结合全量表

E:\mrzh\Documents\script.py314.lc.npk（此为热更新）与res目录下全量script内拆出结合）

（2）图片表：基于文字表映射海报内容，并汇编为图鉴

（3）3d模型预览：基于文字表映射3d模型

2、预览：本次更新下新增内容

（五）可视化界面（有按钮选择）：目前暂时搁置，待其余功能稳定后制作。

五、进展卡点与日志（此部分由ai代写）

（一）当前卡点汇总：

1、exe 未拆包：程序本体未攻破；

2、fpk 不能完全拆包：部分包/帧未完整解出；

3、bin 文件处理不彻底：配置类文件未完全解码；

4、定位链映射未建立：逻辑路径 → 物理资源的映射链未闭合。

（二）日志

2026-08-29：

目前拆包器已支持多种格式拆包、智能多线程调度提速。

目前主要争取构建：

1、皮肤、活动奖池定位；

2、历史参考：历史更新记录、每次更新区别，避免搜索内容误报；

3、全量索引：记录每个文件作用、主要存储，制作索引表。

8.30

1、已构建武器定位表